Cahier des charges des Petits Musclés en finale à Wembley v1.0

Description du document
Titre	EpitchAds
Objet	Projet fin de parcours
Auteur	Jonathan Franco
Responsable	Rémi Triton
Email	jonathan.franco@epitech.eu
Mots clés	Petites annonces, BDE, pédago, entraide, solidarité
Promotion	2021
Date de mise à jour	21/09/2021

Tableau des révisions

Date	Version	Auteur	Section(s)	Commentaires
20/09/2021	1.0	Jonathan Franco	Toutes	Première version
21/09/2021	1.1	Jonathan Franco	Toutes	Application de la méthodologie Epitech
22/09/2021	1.11	Jonathan Franco	Rapport	Premier rapport ajouté.
23/09/21	1.12	Olivier cortes	Rapport avancement
24/09/21	1,13	Jules Fell	Rapport avancement
27/09/21	1.14	Olivier Cortes	Rapport avancement

Organigramme des livrables

Cartes des Livrables

Front web :

  - / En tant qu’élève, je veux avoir des informations sur la vie étudiante.
Description : L’élève pourra découvrir l’objectif de EpitechAds et savoir comment l’utiliser.
Definition of Done :
-Barre de navigation cachée permettant de se connecter, d’accéder aux différentes catégories, de pouvoir poster une nouvelle annonce selon son rôle.
- Approche dynamique avec un carrousel présentant les différentes sections.
       - Défilement des annonces selon la catégorie choisie.
       -Responsive.

2.1 / En tant qu’élève, je veux pouvoir accéder à la catégorie qui m’intéresse.
Description : L’élève pourra se déplacer de catégories en catégories.
Definition of Done :
Affichage des annonces selon leur date de création
- Bouton permettant d’ajouter un commentaire si l’élève est connecté.
- Responsive.

3.1/ En tant qu’élève, je veux pouvoir accéder à une seule annonce
        Description : l’élève pourra voir une annonce et tous ses commentaires.
 Definition of Done :

- Affichage d’une seule annonce
- Bouton ‘commenter’ pour ajouter un commentaire.
- Liste de tous les commentaires liés à cette annonce par ordre de création.
- Responsive.
4.1/ En tant qu’administrateur, je veux avoir les pleins pouvoir sur les annonces et les commentaires.

       Description : L’administrateur pourra modifier et/ou effacer les annonces de toutes catégories
       Définition of Done :
-Tableau de type crud répertoriant l’affichage de toutes les annonces
-Boutons pour filtrer les catégories
-Searchbar pour chercher rapidement une annonce par titre ou date
-Responsive

5.1 / En tant qu’élève, je veux voir toutes mes annonces et tous mes commentaires
      Description : L’élève pourra voir toutes mes annonces et commentaires
      Definition of done :
- Tableau type crud répertoriant toutes ses annonces et / ou commentaires
- Responsive

Rapport d’avancement pour le Kick-Off du Premier sprint le 22/09/2021

Lors du stand-up du 22/09/2021, nous avons été capables d’établir un squelette de notre projet, nous permettant d’avoir un visuel « global ». Nous avons pris la décision de démarrer par le front-end en gardant les technologies sélectionnées.
Il a été déterminé que chaque développeur s’occuperait d’une vue qui sera livrable lors de la fin du premier sprint.
Jules s’occupe de la Homepage.
Olivier s’occupe de l’affichage d’une annonce unique.
Rémi s’occupe de la navbar et de la vue des annonces multiples.
Leonardo s’occupe de la vue profil utilisateur
Jonathan s’occupe de la vue admin.
 Nous nous sommes rendu compte que Vue.js 3 avait quelques soucis de compatibilité, surtout avec TailwindCSS, ce qui nous a fortement ralenti la matinée.
Les premières vues du projet ont été commencées, et certaines, comme la vue « Admin » est terminée.
Concernant nos recherches de stage, nous nous sommes enregistrés à un forum en ligne le 23/09/2021, ce qui aura potentiellement un impact sur notre productivité ce jour-là.

Rapport d’avancement du 23/09/2021

Chaque développeur a travaillé sur sa vue respective en front-end.
Rémi nous a fait remarquer la pertinence de l’ajout d’un bouton « back » pour les vues annonce unique et annonces multiples.
Aucun gros problème de développement n’est à signaler sur la journée.
Les différentes vues sont au stade final de développement et une connexion à une API test a été implémenté pour les vues :
- Homepage
- Annonce unique
- Annonces multiples
- Profil utilisateur
- Vue admin
Nous avons rencontrer un problème avec le footer que nous résoudrons demain.
Nous sommes dans les temps concernant la livraison de la maquette à notre client.

Rapport d’avancement du 24/09/2021

Problème concernant le header et sa mise en page.
Jonathan a mergé toutes les branches et lancé les auto-tests qui ont retourné des résultats positifs.
Le bug sur le footer est fixé.
Le caroussel de la homepage est fonctionnel. Nous réglons désormais quelques détails esthétiques.
Jules a commencé à set-up le backend avec Laravel.
Nous sommes toujours dans les temps.

Rapport d’avancement du 27/09/2021

Rémi a mis à jour le project github avec de nouvelles taches.
Chaque développeur a installé Laravel sur sa machine pour pouvoir travailler sur le back.
Nous avons rencontré des problèmes concernant la connection avec la DB.
Olivier, rémi, jules, Léonardo ne parviennent pas à établir la connection avec la DB.
Il se pourrait que Laravel ne soit pas le plus adapté avec MongoDB.
Jonathan à pu se connecter et a créé la table blog_post, il a commencé à l’implémenter pour tester.
Nous nous réunirons demain avec l’équipe au complet pour débattre sur un changement ou non de technologie.